**TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**GÓI THẦU: XÂY DỰNG PHẦN MỀM, CÀI ĐẶT VÀ ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ**

**DỰ ÁN: NÂNG CẤP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HÀ TĨNH**

**ĐỊA ĐIỂM: SỐ 66, ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. HÀ TĨNH**

**CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**TƯ VẤN GIÁM SÁT: TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG**

**HÀ TĨNH, NĂM 2017**

**NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**1. Tên dự án:** Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

**2. Tên gói thầu:** Xây dựng phần mềm, cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ.

**3. Địa điểm triển khai:** Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**4. Chủ đầu tư**: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư, Ban QLDA:

Ông: Lê Văn Dũng Chức vụ: Tổ trưởng tổ quản l dự án

**5. Đơn vị thi công:** Công ty TNHH Phần Mềm Phi Long.

**6. Tổ chức, cá nhân Giám sát thi công:** Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

**7. Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát thi công:**

Họ và tên người phụ trách GSTC: **Nguyễn Thanh Lâm** Chữ ký:........................

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2017*  **TRUNG TÂM CNTT&TRUYỀN THÔNG**  **PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM**  **Dương Văn Tuấn** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian:** ngày 26 tháng 09 năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Tóm tăt quá trình giám sát thi công** | - Đơn vị tư vấn giám sát phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra điều kiện thi công của nhà thầu. |
| **Tình hình giám sát thi công** | - Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công việc kiểm tra điều kiện thi công của nhà thầu trên cơ sở các tài liệu chủ đầu tư bàn giao, bao gồm:  + Hợp đồng giao nhận thầu;  + Hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt;  + Kế hoạch thi công chi tiết của đơn vị thi công lập được chủ đầu tư chấp thuận; |
| **Kết luận** | Điều kiện thi công của nhà thầu trên cơ sở các tài liệu chủ đầu tư bàn giao chưa đáp ứng đủ các điều kiện để triển khai. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian:** ngày 26 tháng 09 năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Tóm tăt quá trình giám sát thi công** | - Đơn vị tư vấn giám sát phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu và hợp đồng. |
| **Tình hình giám sát thi công** | - Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công việc kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu và hợp đồng trên cơ sở các tài liệu chủ đầu tư bàn giao, và trực tiếp kiểm tra thiết bị thi công bao gồm:  - Nhân lực của nhà thầu tham gia thi công;  - Năng lực của chi huy thi công;  - Kiểm tra thiết bị thi công của nhà thầu (công cụ phát triển phần mềm và các công cụ khác):  + Hệ điều hành máy chủ:  + Công cụ phát triển phần mềm:  + Ngôn ngữ lập trình cổng:  + Sử dụng thêm các công cụ khác:  + Core của Cổng:  + Tính đáp ứng các yêu cầu của một Core Cổng:  + Việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Core:  + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:  + Mô hình thiết kế CSDL của Cổng, bảng thiết kế CSDL Cổng:  + Thiết kế giao diện cổng:  + Trình tự cài đặt các phần mềm và công cụ hỗ trợ:  + Bản log nhật ký quá trình cài đặt:  - Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu để thực hiện hợp đồng. |
| **Kết luận** | Phần này, nhà thầu chưa cung cấp thông tin để kiểm tra, chưa kiểm tra được thực tế trên máy nên chưa đưa ra được kết luận. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian: N**gày 05 tháng 11năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang | |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh | |
| **Khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | | Theo kế hoạch thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập từ ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017 nhà thầu thi công phải xây dựng các chức năng của Cổng thông tin điện tử bao gồm:  **- Trang chủ:**  o  Trình bày bố cục header/footer, banner  o  Menu ngang, menu dọc  o  Các panel, block thông tin  o  Các logo-link truy cập đến các ứng dụng, dịch vụ của cổng  **- Tin tức sự kiện:**   |  | | --- | | o  Tin trong tỉnh. | | o  Tin trong nước. | | o  Tin quốc tế. |   **- Hoạt động trên địa bàn:**   |  | | --- | | o  Tin hoạt động UBND, HĐND | | o  Tin hoạt động văn hóa | | o  Tin kinh tế xã hội | | o  Tin bài hoạt động, các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh.  **- Thông Tin chỉ đạo điều hành:**   |  | | --- | | o  Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thông nhất và chính thức ban hành bằng văn bản. | | o  Ý kiến xử lý, phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân. | | o  Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh | | o  Thông báo điển hình lao động sáng tạo | | o  Thông báo họp... | | o  Lịch làm việc hàng tuần, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan.  **- Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh:**   |  | | --- | | o  Danh sách văn bản mới, link tải văn bản | | o  Cây thư mục phân loại văn bản theo cơ quan ban hành, thể loại văn bản, lĩnh vực văn bản | | o  Tìm kiếm văn bản: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí | | o  Cho phép tải về các văn bản quy phạm pháp luật. | | o  Liên kết tới các chuyên trang quản lý văn bản quy phạm pháp luật khác.  **- Tìm kiếm**   |  | | --- | | o  Tìm kiếm nội dung cổng thông tin: | | o Tìm kiếm cơ bản: tìm thông tin dạng tin tức, bài viết | | o  Tìm kiếm nâng cao: tìm theo các tiêu chí ngày tháng, tiêu đề, mô tả, nội dung,... | | |   **- Sơ đồ Cổng:**  o  Thể hiện cây cấu trúc các hạng mục thông tin của Cổng thông tin điện tử; đảm bảo liên kết đúng với các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng.  **- Liên hệ:**  o  Các thông tin chung về đơn vị: địa chỉ, điện thoại, email, người giao dịch,...  **- Các banner/ logo liên kết**   |  | | --- | | o  Là tiện ích của cổng thông tin, quản lý động các banner/logo. Thiết lập các banner/logo liên kết (logo-link) trên giao diện cổng thông tin để truy cập đến các trang thông dụng và hữu ích. | | o  Liên kết tới các website các đơn vị trực thuộc hoặc các cơ quan liên quan. | | o  Người quản trị có thể tùy biến thay đổi để thiết lập hiển thị trên giao diện cổng thông tin.  **- Dịch vụ:**  o Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến. | |  | | | |
|  | |  | |
| **Khối lượng công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | | o  Bản đồ địa giới hành chính tỉnh: Đang liên kết với gis.chinhphu.vn  **\* Chưa có chuyên mục**  o  Tin hoạt động UBND, HĐND  o  Tin hoạt động văn hóa  o  Tin kinh tế xã hội  o  Tin bài hoạt động, các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh.  o  Thông báo họp...  o  Lịch làm việc hàng tuần, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan.  o  Liên kết tới các chuyên trang quản lý văn bản quy phạm pháp luật khác  o  Tìm kiếm nội dung cổng thông tin:  o  Tìm kiếm cơ bản: tìm thông tin dạng tin tức, bài viết  o  Tìm kiếm nâng cao: tìm theo các tiêu chí ngày tháng, tiêu đề, mô tả, nội dung,...  **\* Có tên chuyên mục, chưa có tin**  o  Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thông nhất và chính thức ban hành bằng văn bản.  o  Ý kiến xử lý, phản hồi đối với kiến nghị, yêu cầu của tổ chức cá nhân.  o  Thông báo điển hình lao động sáng tạo | |
| **Những sai lệch so với Hồ sơ thiết kế, hợp đồng** | | o  Cây thư mục phân loại văn bản theo cơ quan ban hành, thể loại văn bản, lĩnh vực văn bản: **Đã phân chia từng lĩnh vực nhưng chưa có thông tin**  o  Tìm kiếm văn bản: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí: Chưa có tìm kiếm nâng cao  o Tệp đính kèm ở tin tức cần được tải trực tiếp  o Cho phép sửa lại ảnh đại diện khi sửa bản tin  o Lịch sửa sửa đổi của tin, cho phép chọn lại các phiên bản trước đó.  o Kiểm tra lại chức năng Thôi duyệt đăng. (Khi test thử đang bị lỗi: thành viên vẫn duyệt được tin bài, nhưng lại không “Thôi duyệt đăng” tin bài được)  o Phần văn bản: Không duyệt được trực tiếp.  o  Tin bài sau khi xóa, truy cập theo đường dẫn, báo lỗi code  **- Chuyên mục “Tin,bài”:**  + Tạo mới: Phần nội dung chi tiết, không có chế độ thay đổi màu chữ, cỡ chữ và font chữ  + Danh sách tin, bài: Không có mục tìm kiếm tin, bài theo tiêu đề, loại tin, ngày đăng…  **- Chuyên mục “Văn bản”**  + Không có chức năng lọc văn bản theo số/kí hiệu, trích yếu, ngày ban hành, lĩnh vực, loại văn bản…  + Edit văn bản còn bị lỗi  **- Trong quản trị chưa có nút để ra Trang chủ** (Chuyển đổi làm việc giữa Trang quản trị và trang chủ) | |
| **Nguyên nhân, biện pháp sửa chữa (nếu có)** | | . | |
|  | | **Đại diện đơn vị giám sát** | |
|  | | **Nguyễn Thanh Lâm** | |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian: N**gày 10 tháng 11 năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Theo kế hoạch thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập từ ngày 05 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017 nhà thầu thi công phải xây dựng các chức năng của Cổng thông tin điện tử bao gồm:  **- Giới thiệu:**   |  | | --- | | o  Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc. | | o  Thông tin tóm tắt (họ tên, số điện thoại, thư điện tử chính thức và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan) | | o  Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (địa chỉ, điện thoại, thư điện tử chính thức). | | o  Thông tin liên hệ của CBCC có thẩm quyền (họ tên, chức vụ, điện thoại, thư điện tử chính thức) | | o  Bản đồ địa giới hành chính tỉnh. | | o  Thông tin thống kê của địa phương. | |
| **Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Nhà thầu thi công đã hoàn thành khối lượng  o  Thông tin tóm tắt (họ tên, số điện thoại, thư điện tử chính thức và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan)  o  Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan (địa chỉ, điện thoại, thư điện tử chính thức).  o  Thông tin liên hệ của CBCC có thẩm quyền (họ tên, chức vụ, điện thoại, thư điện tử chính thức)  o  Bản đồ địa giới hành chính tỉnh.  theo đúng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập |
| **Khối lượng công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | o  Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc: **Có tên, có chuyên mục, chưa có thông tin**  o  Thông tin thống kê của địa phương: **Có tên, chưa có chuyên mục.** |
| **Những sai lệch so với Hồ sơ thiết kế** | .o  Bản đồ địa giới hành chính tỉnh: Đang liên kết với http://gis.chinhphu.vn |
| **Nguyên nhân, biện pháp sửa chữa (nếu có)** | . |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian: N**gày 20 tháng 11năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Theo kế hoạch thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập từ ngày 10 tháng 11 năm 2017 đến ngày 20 tháng 11 năm 2017 nhà thầu thi công phải xây dựng các chức năng của Cổng thông tin điện tử bao gồm:  **- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của địa phương:**   |  | | --- | | o  Cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội bao gồm tối thiếu các lĩnh vực: | | o  Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; | | o  Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; | | o  Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên, thiên nhiên; | | o  Quy hoạch thu gom nước thải, tái chế, xử lý chất thải; danh sách thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.  **- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đầu tư, đấu thầu, mua sắm công của đơn vị:**  o  Đăng thông tin tối thiểu của mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực, loại dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn, tình trạng dự án …), triển khai theo Form riêng và có chức năng đếm, quản lý, tìm kiếm.  **- Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị:**  o  Đăng thông tin tối thiểu danh mục các chương trình, đề tài (bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả), triển khai theo Form riêng và có chức năng đếm, quản lý, tìm kiếm.  **- Thủ tục hành chính:**   |  | | --- | | o  Kênh thông tin Thủ tục hành chính được xây dựng trên cổng là ứng dụng Thủ tục hành chính được tích hợp vào cổng. | | o  Thủ tục hành chính được thiết kế như một dịch vụ công mức độ 2: cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu, hướng dẫn và cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ. Ngoài ra người dùng còn có khả năng góp ý, phản hồi thông tin về TTHC mà mình quan tâm. Danh mục các thủ tục sẽ được phân loại theo lĩnh vực, có cơ chế tìm kiếm thủ tục hành chính để hỗ trợ người dùng dễ dàng truy cập đến thủ tục mình quan tâm. | | o  Giới thiệu CSDL Thủ tục hành chính | | o  Danh sách TTHC thông dụng | | o  Cây thư mục phân loại TTHC theo cơ quan thực hiện, lĩnh vực | | o  Tra cứu TTHC theo cây thư mục: có thể duyệt cây thư mục TTHC để xem/tìm kiếm TTHC | | o  Tìm kiếm TTHC: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí | | o  Xem chi tiết TTHC: | |  Giới thiệu về TTHC | |  Hướng dẫn thực hiện: quy trình thực hiện | |  Xem và tải bộ hồ sơ, biểu mẫu của TTHC | | |
| **Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Nhà thầu thi công đã hoàn thành khối lượng:    theo đúng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập |
| **Khối lượng công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | **Mới có tên chuyên mục, chưa có form, nội dung.**  o  Cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội bao gồm tối thiếu các lĩnh vực:  o  Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư;  o  Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  o  Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên, thiên nhiên;  o  Quy hoạch thu gom nước thải, tái chế, xử lý chất thải; danh sách thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.  **Chưa có chuyên mục**  o  Kênh thông tin Thủ tục hành chính được xây dựng trên cổng là ứng dụng Thủ tục hành chính được tích hợp vào cổng.  o  Thủ tục hành chính được thiết kế như một dịch vụ công mức độ 2: cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu, hướng dẫn và cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ. Ngoài ra người dùng còn có khả năng góp ý, phản hồi thông tin về TTHC mà mình quan tâm. Danh mục các thủ tục sẽ được phân loại theo lĩnh vực, có cơ chế tìm kiếm thủ tục hành chính để hỗ trợ người dùng dễ dàng truy cập đến thủ tục mình quan tâm.  o  Giới thiệu CSDL Thủ tục hành chính  o  Danh sách TTHC thông dụng  o  Cây thư mục phân loại TTHC theo cơ quan thực hiện, lĩnh vực  o  Tra cứu TTHC theo cây thư mục: có thể duyệt cây thư mục TTHC để xem/tìm kiếm TTHC  o  Tìm kiếm TTHC: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao theo nhiều tiêu chí  o  Xem chi tiết TTHC   Giới thiệu về TTHC   Hướng dẫn thực hiện: quy trình thực hiện   Xem và tải bộ hồ sơ, biểu mẫu của TTHC |
| **Những sai lệch so với Hồ sơ thiết kế** | .o  Đăng thông tin tối thiểu của mỗi dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực, loại dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn, tình trạng dự án …), triển khai theo Form riêng và có chức năng đếm, quản lý, tìm kiếm: M**ới có chuyên mục Đấu thầu mua sắm công. Chưa đạt yêu cầu thể hiện dưới dạng form riêng.** |
| **Nguyên nhân, biện pháp sửa chữa (nếu có)** | . |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian: N**gày 25 tháng 11 năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Theo kế hoạch thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập từ ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017 nhà thầu thi công phải xây dựng các chức năng của Cổng thông tin điện tử bao gồm:  **- Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân về văn bản QPPL:**   |  | | --- | | o  Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; | | o  Đăng tải danh sách văn bản quy phạp pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến. | | o  Cung cấp thông tin và chức năng: toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến, thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến. Triển khai theo Form riêng và có chức năng đếm, quản lý, tìm kiếm, tự động chuyển từ văn bản đang xin ý kiến góp ý thành văn bản đã hết hạn đóng góp ý kiến nếu quá thời gian góp ý.  **- Phản ánh kiến nghị:**  o  Form nhập liệu (kiểu Feedback) để người dùng soạn và gửi phản ánh kiến nghị về các đơn vị tác chiến, chọn lĩnh vực để thông tin kiến nghị được gửi về đúng đơn vị phụ trách.  **- Tìm kiếm:**  o  Tìm kiếm theo Google  **- Trao đổi, hỏi đáp:**  o  Đăng câu hỏi, trả lời trong mục trao đổi – hỏi đáp với những vấn đề có liên quan chung.  **- Cung cấp dữ liệu đặc tả:**  o  Cung cấp dữ liệu đặc tả theo quy định tại thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho mỗi tin bài. |   **- Thư viện video:**   |  | | --- | | o  Quản lý video các loại định dạng file thông dụng (FLV, AVI, WMV, MPEG,...), mục đích đưa các hoạt động, tấm gương điển hình, tiêu biểu trên địa bàn. | | o  Flash Player xem video | | o  Danh mục ngắn các video  **- Thư viện ảnh:**   |  | | --- | | o  Quản lý ảnh về con người, danh thắng, di tích trên địa bàn. | | o  Tiện ích xem ảnh, slideshow | | o  Thư viện ảnh  **- Các tiện ích hữu ích:**   |  | | --- | | o  Các block, panel trên giao diện cổng thông tin hiển thị các thông tin hữu ích: | | o  Số điện thoại khẩn cấp | | o  Liên kết website | | o  Thống kê truy cập | | | |
| **Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Nhà thầu thi công đã hoàn thành khối lượng  **- Thư viện video:**   |  | | --- | | o  Quản lý video các loại định dạng file thông dụng (FLV, AVI, WMV, MPEG,...), mục đích đưa các hoạt động, tấm gương điển hình, tiêu biểu trên địa bàn. | | o  Flash Player xem video | | o  Danh mục ngắn các video  **- Thư viện ảnh:**   |  | | --- | | o  Quản lý ảnh về con người, danh thắng, di tích trên địa bàn. | | o  Tiện ích xem ảnh, slideshow | | o  Thư viện ảnh  **- Các tiện ích hữu ích:**   |  | | --- | | o  Các block, panel trên giao diện cổng thông tin hiển thị các thông tin hữu ích: | | o  Số điện thoại khẩn cấp | | o  Liên kết website | | |   theo đúng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập |
| **Khối lượng công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | o  Xem các phản ánh kiến nghị  o  Tìm kiếm theo Google  o  Thống kê truy cập |
| **Những sai lệch so với Hồ sơ thiết kế** | **- Phản ánh kiến nghị:**  o  Form nhập liệu (kiểu Feedback) để người dùng soạn và gửi phản ánh kiến nghị về các đơn vị tác chiến, chọn lĩnh vực để thông tin kiến nghị được gửi về đúng đơn vị phụ trách. (*Chỉ mới thấy có mục Góp ý, form hiển thị chưa đạt, chưa rõ ràng. Chưa thấy thông tin phản ảnh kiến nghị*)  **- Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân về văn bản QPPL:**   |  | | --- | | o  Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; | | o  Đăng tải danh sách văn bản quy phạp pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến. | | o  Cung cấp thông tin và chức năng: toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến, thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến. Triển khai theo Form riêng và có chức năng đếm, quản lý, tìm kiếm, tự động chuyển từ văn bản đang xin ý kiến góp ý thành văn bản đã hết hạn đóng góp ý kiến nếu quá thời gian góp ý. |   o  Đăng câu hỏi, trả lời trong mục trao đổi – hỏi đáp với những vấn đề có liên quan chung.  **- Cung cấp dữ liệu đặc tả:**  o  Cung cấp dữ liệu đặc tả theo quy định tại thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho mỗi tin bài. *(Đề nghị nhà thầu làm rõ hơn về chức năng này)*  **- Chuyên mục “Chuyên trang”**  + Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan nhà nước trả lời: Ngoài trang chủ hỏi vị trí nào, nếu là vị trí “Hỏi đáp trực tuyến” thì lúc gửi câu hỏi nó về đâu (test thử không thấy về trong quản trị)  + Chuyên mục hỗ trợ pháp lý cũng lỗi như “Doanh nghiệp hỏi”  + Góp ý dự thảo văn bản: Không Edit được VB dự thảo đã đăng lên (mới chỉ có chức năng xóa); Ngoài trang chủ chưa có chức năng gửi góp ý; Mục thêm Văn bản dự thảo: cần có thêm mục “nội dung cần góp ý”, thời gian góp ý nêu rõ từ ngày.. .đến ngày… (Hiện chỉ có ngày hết hạn); Phải phân ra được Văn bản đang trong thời gian góp ý và văn bản đã hết thời gian góp ý  + Hỏi đáp trực tuyến: còn lỗi  **- Chuyên mục “Album hình ảnh”**  + Chỉnh sửa Album ảnh: không thay được ảnh bìa (ảnh đại diện của album)  + Không chỉnh sữa được ảnh trong album  + Không có chức năng lọc ảnh  **- Chuyên mục “Video”:**  + Không Edit được video  + Không có chức năng lọc video  **- Chuyên mục “Lịch làm việc”:**  + Đăng lịch mới, hiển thị ở ngoài trang chủ không dúng ngày  + Lịch nên có form riêng, có thời gian, nội dung, địa điểm, chủ trì…  **- Chuyên mục “User and Roles”:**  + Không chỉnh sữa được thông tin tài khoản |
| **Nguyên nhân, biện pháp sửa chữa (nếu có)** | . |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |

**NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG**

**Thời gian: N**gày 28 tháng 11 năm 2017

**Địa điểm triển khai**: Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh - Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

|  |  |
| --- | --- |
| **Danh sách cán bộ thi công theo hợp đồng** | Ông Nguyễn Trọng Dũng  Ông Đỗ Mạnh Hà  Bà Hoàng Thị Sương  Ông Vũ Quang Huy  Ông Trần Văn Sang |
| **Danh sách cán bộ giám sát thi công** | Ông Nguyễn Thanh Lâm  Ông Trần Xuân Sơn  Ông Lê Viết Kiên  Ông Chu Bá Dũng  Ông Đậu Minh Phúc  Bà Nguyễn Thị Hoài Anh |
| **Khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | Theo kế hoạch thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017 nhà thầu thi công phải xây dựng các chức năng của Cổng thông tin điện tử bao gồm:  **Module Đối thoại trực tuyến sử dụng video Stream**  **+ Chức năng hiển thị giao diện chính**  Chức năng Hiển thị giao diện chính là công cụ tương tác để truy cập đến các trang giao diện web của ứng dụng. Là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống.  **- Chức năng Tìm kiếm và kết quả tìm kiếm:**   |  | | --- | |     Tìm kiếm các câu hỏi đã đăng lên cổng thông tin. | |     Tìm kiếm các câu trả lời của đại diện các đơn vị tham gia trả lời đàm thoại trực tuyến. | |     Tìm kiếm video trả lời câu hỏi tổng hợp. | |     Tìm kiếm văn bản (tin tức, bài viết, văn bản pháp luật, báo cáo…). | | Chức năng tìm kiếm dựa trên các tiêu chí sau: | |     Từ khóa tìm kiếm.  **- Chức năng Đăng ký câu hỏi:**   |  | | --- | | o Họ và tên: | | o Địa chỉ Email: | | o Tiêu đề câu hỏi: | | o Nội dung câu hỏi: | | o Số điện thoại: | | o Địa chỉ người gửi: |   **- Chức năng Tương tác với người đại diện đơn vị:**   |  | | --- | | o Trao đổi nội dung thông qua gửi những tin nhắn dạng text(chat). | | o Có thể nhận văn bản kèm theo. | | o Có thể lưu lại nội dung cuộc trao đổi. |   **- Chức năng biên tập câu hỏi:**   |  | | --- | | o Gom câu hỏi. | | o Phân chia đến từng đơn vị cụ thể. | | o Kiểm duyệt nội dung câu hỏi. | | o Dự thảo câu trả lời cho câu hỏi. | | o Công bố nội dung đã trả lời lên cổng thông tin. |   ***- Chức năng Đăng ký lịch tọa đàm trực tuyến:***  Chức năng cho phép người quản trị hệ thống đăng ký nội dung,thời gian trả lời trực tiếp trên công thông tin theo lĩnh vực. Đồng thời đăng thông báo lên cổng thông tin về lịch tọa đàm trực tuyến. | |
| **Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** |  |
| **Khối lượng công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu thi công lập** | o  Cho phép cấu hình tùy biến một số cách hiển thị |
| **Những sai lệch so với Hồ sơ thiết kế** | .**Module Đối thoại trực tuyến sử dụng video Stream**  **+ Chức năng hiển thị giao diện chính**  Chức năng Hiển thị giao diện chính là công cụ tương tác để truy cập đến các trang giao diện web của ứng dụng. Là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống.  **- Chức năng Tìm kiếm và kết quả tìm kiếm:**   |  | | --- | |     Tìm kiếm các câu hỏi đã đăng lên cổng thông tin. | |     Tìm kiếm các câu trả lời của đại diện các đơn vị tham gia trả lời đàm thoại trực tuyến. | |     Tìm kiếm video trả lời câu hỏi tổng hợp. | |     Tìm kiếm văn bản (tin tức, bài viết, văn bản pháp luật, báo cáo…). | | Chức năng tìm kiếm dựa trên các tiêu chí sau: | |     Từ khóa tìm kiếm.  **- Chức năng Đăng ký câu hỏi:**   |  | | --- | | o Họ và tên: | | o Địa chỉ Email: | | o Tiêu đề câu hỏi: | | o Nội dung câu hỏi: | | o Số điện thoại: | | o Địa chỉ người gửi: |   **- Chức năng Tương tác với người đại diện đơn vị:**   |  | | --- | | o Trao đổi nội dung thông qua gửi những tin nhắn dạng text(chat). | | o Có thể nhận văn bản kèm theo. | | o Có thể lưu lại nội dung cuộc trao đổi. |   **- Chức năng biên tập câu hỏi:**   |  | | --- | | o Gom câu hỏi. | | o Phân chia đến từng đơn vị cụ thể. | | o Kiểm duyệt nội dung câu hỏi. | | o Dự thảo câu trả lời cho câu hỏi. | | o Công bố nội dung đã trả lời lên cổng thông tin. |   ***- Chức năng Đăng ký lịch tọa đàm trực tuyến:***  Chức năng cho phép người quản trị hệ thống đăng ký nội dung,thời gian trả lời trực tiếp trên công thông tin theo lĩnh vực. Đồng thời đăng thông báo lên cổng thông tin về lịch tọa đàm trực tuyến. | |
| **Nguyên nhân, biện pháp sửa chữa (nếu có)** | . |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Đại diện đơn vị giám sát** |
|  | **Nguyễn Thanh Lâm** |